В рамках капремонта за три месяца в Москве заменили более 1 тысячи лифтов
27.11.2015
Меняют всё – от кабины и подъёмника до рамочной конструкции лифта на этаже. Все лифты отечественного производства - ОАО "Карачаровский механический завод" и ОАО "Щербинский лифтостроительный завод".
По условиям договора оплата компаниям будет производиться после замены лифтов.
С конца лета 2015 года Фонд капитального ремонта МКД Москвы сдал в эксплуатацию 10 42 лифта, сообщили в пресс-службе Фонда.
В работе остаются ещё 1308 лифтов. Всего до конца года планируется сдать 2350 лифтов. На все работы по замене лифтов даётся гарантия 5 лет.
Заменить весь лифт с подъёмным устройством и окантовкой – дело не быстрое. В зависимости от типа лифта срок замены может занимать от 45 до 70 дней.
После монтажа оборудования лифт проходит пусконаладочные работы, проверки и испытания. И уже после них независимая аккредитованная организация выдает заключение о готовности лифта к эксплуатации.
Всего по краткосрочному плану капитального ремонта в 2015-2016 годах в 1 тыс. 193 столичных многоквартирных домах заменят лифтовое оборудование и отремонтируют шахты. В общей сложности до конца 2016 года будет заменено 6 тысяч лифтов.
В Северо-Западном округе заменят 87 лифтов в 38-ми домах районов Покровское-Стрешнево, Строгино, Северное Тушино, Южное Тушино, Хорошево-Мневники, Щукино.
Если говорить конкретно по районам, то в Покровском-Стрешневе заменят лифты в 3-х домах, в Строгино – в 3-х домах, в Северном Тушино в 11 МКД, в Южном Тушино – в 5 МКД, в Хорошево-Мневники – 6 МКД, в Щукино - 10 МКД.
В следующем, 2016 году запланировано к проведению работ по замене лифтового оборудования 96 лифтов.
Источник: Агентство городских новостей «Москва», «Митинский экспресс»
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