### В рамках капремонта за три месяца в Москве заменили более 1 тысячи лифтов

27.11.2015

Меняют всё – от кабины и подъёмника до рамочной конструкции лифта на этаже. Все лифты отечественного производства - ОАО "Карачаровский механический завод" и ОАО "Щербинский лифтостроительный завод".

По условиям договора оплата компаниям будет производиться после замены лифтов.

С конца лета 2015 года Фонд капитального ремонта МКД Москвы сдал в эксплуатацию 10 42 лифта, сообщили в пресс-службе Фонда.

В работе остаются ещё 1308 лифтов. Всего до конца года планируется сдать 2350 лифтов. На все работы по замене лифтов даётся гарантия 5 лет.

Заменить весь лифт с подъёмным устройством и окантовкой – дело не быстрое. В зависимости от типа лифта срок замены может занимать от 45 до 70 дней.

После монтажа оборудования лифт проходит пусконаладочные работы, проверки и испытания. И уже после них независимая аккредитованная организация выдает заключение о готовности лифта к эксплуатации.

Всего по краткосрочному плану капитального ремонта в 2015-2016 годах в 1 тыс. 193 столичных многоквартирных домах заменят лифтовое оборудование и отремонтируют шахты. В общей сложности до конца 2016 года будет заменено 6 тысяч лифтов.

В Северо-Западном округе заменят 87 лифтов в 38-ми домах районов Покровское-Стрешнево, Строгино, Северное Тушино, Южное Тушино, Хорошево-Мневники, Щукино.

Если говорить конкретно по районам, то в Покровском-Стрешневе заменят лифты в 3-х домах, в Строгино – в 3-х домах, в Северном Тушино в 11 МКД, в Южном Тушино – в 5 МКД, в Хорошево-Мневники – 6 МКД, в Щукино - 10 МКД.

В следующем, 2016 году запланировано к проведению работ по замене лифтового оборудования 96 лифтов.

Источник: Агентство городских новостей «Москва», «Митинский экспресс»

Адрес страницы: http://mitino.mos.ru/presscenter/news/detail/2331838.html

Управа района Митино города Москвы